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Ekskavaator-laadur 1 1

Ekskavaator-giljotiin 1

Metsaveotraktor 1

Roomikekskavaator 1 1 2 2 2 2

Buldooser 1 1 2 1 1

Kallurauto 6x4 6 6 6 6 6 4 4 4 4 6 6 3 1 1 2

Poolhaage 2 2 2 4 4 4 2 2

Frontaallaadur 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1

Greifer/kallur 2 2 2 1 1

Greider 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1

Pinnaserull 2 2 2 2 2 2 3 3 1 1

Paakauto 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Asfaldifrees 1 1 1

Pinnasestabiliseerija 1 1 1

Bituumeniveok 1 1 1

Tsemendilaotaja 1 1 1

Asfaldilaotur 1 1 1 1

Gudronaator/harjaga 1 1 1 1

Asfaldirullid 3 3 3 3

Minilaadur 1 1 1 1

Peenralaotur 1 1

Rammauto 1

Harjaga auto 1 1 1

Markeerimismasin 1 1

Mehhanismide vajadus nädalate kaupa

Mehhanismid
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